Nasz znak: Or.SO 271.1.2013

Cielądz dnia 27.03.2012

O G Ł O S Z E N I E    O  Z A M Ó W I E N I U

Działając na  podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -   Prawo zamówień publicznych

Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.  Wójt  Gminy Cielądz zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na zadanie: Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu

I Adres Zamawiającego

Gmina  Cielądz

Cielądz Nr 59

96 -214 Cielądz

www.bip.cieladz.pl

E-mail: urzad@cieladz.pl

Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Postępowanie prowadzone  jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane

o wartości poniżej 5.000.000 EURO ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zamieszczona na stronie

www.bip.cieladz.pl

w wersji papierowej można ją  nabyć nieodpłatnie  w godzinach pracy

Urzędu Gminy lub  otrzymać pocztą

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia: 
„Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu”

Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę Gminnego Domu Kultury w Cielądzu, dz. nr ew. 817/2, 814/1 wraz z budową przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji kanalizacyjnego. Działka położona jest w obrębie geodezyjnym Cielądz, gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie.

Budowa realizowana będzie w dwóch etapach:

I Etap polegał będzie na n/w pracach – pozycje według kosztorysów

Roboty budowlane

- Roboty ziemne – pełny zakres

- Fundamenty – pełny zakres

- Podkłady pod posadzki – pełny zakres

- Ściany parteru, poddasza i kominy – pełny zakres

- Rdzenie, słupy i belki żelbetowe – pełny zakres

- Strop terriva i schody – pełny zakres

- Konstrukcja dachu, pokrycie i obróbki blacharskie – pełny zakres

- Ścianki działowe – pełny zakres

- Stolarka i ślusarka

- poz. 99 - Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zew. D-8 i O-6 1.80x2.70 łukowe +0.90x2.00x2 jako komplet drzwi główne wejściowe z szybą bezpieczną P-2

- poz. 100 - Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrzne kompletne D-1 1.80x2.70x2

- poz. 101 - Montaż drzwi z PCV zewnętrzne D-2 (1.00x2.10+0.30)x2

- poz. 102 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-1 1.80x1.80x5=16.20 O-4 1.50x1.80x6=16.20

- poz. 103 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - łukowe O-2 1.80x2.40

- poz. 104 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - jako witryna zew. łukowa O-3 3.60x1.70

- poz. 105 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 okno O-5 - 1.20x1.50x4

- poz. 106 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O-7 1.80x1.50x2

- poz. 107 - Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 O-9 0.60x0.60x4

- poz. 108 - Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 O-8 0.90x0.60x2

- poz. 109 - Montaż okna podawczego jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 1.20x0.60 do pom nr 9

- poz. 110 - Montaż okna podawczego dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 do szatni 2.00x1.50

- poz. 111 - Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - okienko nad wejściem półokrągłe 1.20x0.50

- poz. 112 - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m parapety w oknach podawczych szr. 0.6m z konglomeratów kamiennych (2.00+1.20)x0.60

- poz. 113 - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m z konglomeratów kamiennych 0.70x4+1.00x2

- poz. 114 - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratów kamiennych 1.90x10+1.60x6+1.30x4

- poz. 116 - Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia D-7 0.90x2.20x2

- poz. 117 - Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia D-7 0.90x2.20x2

- poz. 118 - Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D-5 do kotłowni i kuchni EI-60 kompletne 0.90x2.10x2

14.  Elewacje i elementy zewnętrzne:

- poz. 175 - Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m 
i głębokości do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 11.50x0.30x1.00

- poz. 176 - Fundamenty betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - 
z zastosowaniem pompy do betonu -pod taras wejściowy i letni B-15

- poz. 177 - Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej pod ściany oporowe przy wejściu 11.50x0.24x0.50

- poz. 178 - Schody betonowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu B-15

- poz. 179 - Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 11.50x1.50x0.15 pod podjazd i wejście

- poz. 180 - Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym pod podjazd i wejście B-10 17.25x0.12

- poz. 181 - Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

- poz. 182 - Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4

- poz. 183 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

Przyłącza sanitarne – pełny zakres

Instalacja sanitarna

1. Wewnętrzna instalacja wody

1.1 Rurociągi wewnątrz budynku – pełny zakres

1.2 Izolacja rurociągów – pełny zakres

2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Roboty ziemne – pełny zakres

2.2 Montaż rurociągów – pełny zakres

2.3 Montaż urządzeń

- poz. 44 -  Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm

- poz. 45 - Montaż rur wywiewnych z PCV o śr. 110 mm

- poz. 46 - Studnia schładzająca o śr. 600 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków z włazem żeliwnym typu lekkiego

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Rurociągi centralnego ogrzewania – pełny zakres

3.2 Izolacja rurociągów – pełny zakres

4. Kotłownia

4.2 Instalacja kotłowni – pełny zakres

Instalacje elektryczne

- poz. 1 - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów wtynkowych

- poz. 2 - Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 25mm 
i długości do 1 cegły przebijane w podłożu ceglanym

- poz. 3 - Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 40mm 
i długości do 1 1/2 cegły przebijane w podłożu ceglanym

- poz. 4 - Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 40mm 
i długości do 2 cegieł przebijane w podłożu ceglanym

- po z. 5 - Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 60mm 
i długości do 20cm przebijane w podłożu betonowym

- poz. 6 - Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód 
o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe

- poz. 7 - Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód 
o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe

- poz. 8 - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej; wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

- po z. 9 - Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80mm, 4 – wylotowe

- poz. 10 - Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze

- poz. 11 - Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy jednobiegunowy 
w puszce instalacyjnej

- poz. 12 - Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy jednobiegunowy
 w puszce instalacyjnej

- poz. 13 - Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy krzyżowy, dwubiegunowy w puszce instalacyjnej

Instalacje słaboprądowe

- Instalacja sygnalizacji włamania

- poz. 100 – Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle

- poz. 110 - Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach 
w podłożu innym niż beton

- poz. 120 -  Przewody kabelkowe - kable krosowe U/UPT kat 5

- poz. 130 - Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

- poz. 140 - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły 
o długości przebicia do 1 1/2 cegły. - średnica otworu rury do 25 mm

- Instalacja sygnalizacji pożaru

- poz. 170 - Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur przewód YNTKSY ekw 1x2x0,8

- poz. 180 - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 8

- Instalacja teleinformatyczna

-  poz. 320 - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - średnica otworu rury do 25 mm

- poz. 330 - Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

- poz. 340 - Rury winidurowe gładkie RS22 układane p.t. w betonie

- poz. 350 - Przewody kabelkowe - kable krosowe

II Etap polegał będzie na n/w pracach – pozycje według kosztorysów

Roboty budowlane

- Tynki, okładziny i licowanie pow. wewnętrznych – pełny zakres

- Stolarka i ślusarka

- poz. 96 - Balustrady schodowe stalowe nierdzewne osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe

- poz. 97 - Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej

- poz. 98 - Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym z profili stalowych nierdzewnych 9.83+1.50x2

- poz. 115 - Montaż rolet z listew Pu-55 do szatni 0-12 2.00x1.50

- poz. 119 - Ościeżnice drewniane typu MDF Fabrycznie wykończone wewnątrzlokalowe 0.90x2.10x21+1.00x2.10x6

- poz. 120 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 
o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

- poz. 121 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.00x2.00x2+0.90x2.10x9

11.   Podłogi i posadzki – pełny zakres

12.   Izolacje cieplne i wykładziny poddasza – pełny zakres

13.   Malowanie – pełny zakres

14.   Elewacje i elementy zewnętrzne

- poz. 156 - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie ścian z cegły elewacji

- poz. 157 - Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

- poz. 158 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS15 z felcem gr 12cm. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

- poz. 159 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS15 gr 3cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

- poz. 160 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 438.50x5

- poz. 161 - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

- poz. 162 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

- poz. 163 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

- poz. 164 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej - dodatkowa warstwa siatki na ścianach

- poz. 165 - Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - wykonanie boni w styropianie

- poz. 166 - Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12 – elewacji

- poz. 167 - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -parapety zew. 11.20

- poz. 168 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do stropu od spodu

- poz. 169 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie

- poz. 170 - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu ATLAS CERMIT DR 20 lub SN  lub równoważne 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

- poz. 171 - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

- poz. 172 - Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia

- poz. 173 - Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - typu StoSil AP lub równoważne o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

- poz. 174 - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

- poz. 184 - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

- poz. 185 - Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw. do 6 m/m2 z płyt granitowych gr. 2cm

- poz. 186 - Montaż posadzki - pasy wydzielone o szer. elem.do 50 cm - cokolik granit gr 1cm szer 12cm.

- poz. 187 - Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw. do 6 m/m2 podjazd wejście granit gr. 2cm młotkowany

- poz. 188 - Balustrady ze stali nierdzewnej przy podjeździe dla niepełnosprawnych

- poz. 189 - Pochwyty ze stali nierdzewnej przy podjeździe dla niepełnosprawnych

- poz. 190 - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV- pod opaskę i utwardzenie przed wejściem

- poz. 191 - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- poz. 192 - Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 66.20x0.60 -opaska i utwardzenie przed wejściem

- poz. 193 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - opaska i utwardzenie przed wejściem

- poz. 194 - Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - skarpy przy murkach oporowych

- poz. 195 - Konstrukcje daszków jednospadowe 1.50x1.50x2

- poz. 196 - Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm

- poz. 197 - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej dachu podbitka pod okapem

- poz. 198 - Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka pod okapem

- poz. 199 - Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe

Instalacja sanitarna

- Wewnętrzna instalacja wody

  - Armatura – pełny zakres

  - Zestaw wodomierzy – pełny zakres

  - Próby szczelności – pełny zakres

- Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Montaż urządzeń

- poz. 38 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym+ półnoga do umywalki

- poz. 39 - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

- poz. 40 - Zlewozmywak stalowy

- poz. 41 - Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

- poz. 42 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm 
o połączeniach wciskowych

- poz. 43 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm 
o połączeniach klejonych

- Instalacja centralnego ogrzewania

  - Montaż grzejników – pełny zakres

  - Próby – pełny zakres

- Kotłownia

4.1  Strona grzewcza – pełny zakres

4.3. Próby i uruchomienie kotłowni

Instalacje elektryczne

- poz. 14 - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 10A/2,5mm2 przekroju przewodu, przelotowe podwójne

- poz. 15 - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawa świetlówka 
o źródle światła do4x40W

- poz. 16 - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawa świetlówka 
o źródle światła do4x40W

- poz. 17 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka 
o źródle światła do 4x40W

- poz. 18 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa - żarówki

- poz. 19 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka 
o źródle światła do 2x40W

- poz. 20 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa - żarówki

- poz. 21 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa - żarówki

- poz. 22 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa - żarówki

- poz. 23 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa - żarówki

- poz. 24 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa kompaktowa

- poz. 25 - Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podłożu dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg Tablica TR-1 kompletna

- poz. 26 - Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podłożu dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg Tablica TR-2 kompletna

- poz. 27 - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego

- poz. 28 - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego

Instalacje słaboprądowe

- Instalacja sygnalizacji włamania

- poz. 10 – Zainstalowanie centralek- Centr. typu INTEGRA 64 lub równoważne  ( obudowa + akumulator + syntezer mowy)

- poz. 20 - Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł ETHM-1

- poz. 30 -  Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - sterownik radiowy

RE-1K

- poz. 40 - Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem - modem GSM LT-1S

- poz. 50 - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Manipulator LCD

- poz. 60 - Uruchomienie centralki

- poz. 70 - Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle -

czujnik ruchu Cyfrowa czujka dualna SILVER

- poz. 80 - Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle -

sygnalizator SP – 4006

- poz. 90 - Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach

- Instalacja sygnalizacji pożaru

- poz. 150 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek optycznych dymu w wykonaniu specjalnym

kołkami rozporowymi na betonie ASR-20R

- poz. 160 - Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków 
w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym

bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

- poz. 190 - Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach

- Instalacja teleinformatyczna

- poz. 200 - Montaż przyścienny rozdzielnic, szafa typ SZB

- poz. 210 - Mocowanie aparatów w szafie stojącej - panel wentylacyjny szafy

- poz. 220 - Mocowanie aparatów w szafie stojącej - przełącznik 28 portów

- poz. 230 - Mocowanie aparatów w szafie stojącej - listwa zasilająca

- poz. 240 - Mocowanie aparatów w szafie stojącej - centralka telefoniczna

- poz. 250 - Mocowanie aparatów w szafie stojącej- router

- poz. 260 - Mocowanie aparatów w szafie stojącej -zasilacz UPS

- poz. 270 - Mocowanie aparatów w szafie stojącej - rejestrator

- poz. 280 - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - kamera dzień noc

i7-C51413-IR

- poz. 290 - Uruchomienie szafy teleinformatycznej i CCTV

- poz. 300 - Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach

- poz. 310 - Mocowanie w szafie krosowej kabli krosowych

- poz. 360 - Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem

ślepych otworów ręcznie w cegle

- poz. 370 - Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. T-SO

- poz. 380 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych RJ 45

- poz. 390 - Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach

4.   Instalacja AV i zasilanie do projektora – pełny zakres

- Ogólna charakterystyka obiektu i robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane

polegać będą na budowie budynku Gminnego Domu Kultury z pomieszczeniami na salę integracyjną, bibliotekę tradycyjną i elektroniczną, pokój szkoleń, pracownie, pokoje biurowe, kuchnia – catering, szatnie, sanitariaty, magazynki, holl, korytarze oraz taras wejściowy.

W zakres robót budowlanych wchodzą:

- roboty ziemne i fundamentowe

- roboty murowe

- wykonanie dachów i kominów

- podłoża i posadzki

- montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

- izolacje cieplne i wykładziny poddasza

- wykonanie tynków wewnętrznych

- elewacje i elementy zewnętrzne

- roboty malarskie

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Roboty polegać będą na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Gminnego Domu Kultury w pomieszczeniach sali integracyjnej, pokoju szkoleń, pracowni, pokojach biurowych, kuchni – cateringu, szatni, sanitariatach, magazynku, holu i korytarzu oraz tarasie wejściowym, następujące roboty budowlane:

- instalacje oświetlenia na parterze

- instalacja oświetlenia piętra

- instalacje gniazd wtykowych i wypustów elektrycznych na parterze

- instalacje gniazd wtykowych na piętrze

Instalacja sanitarna

Roboty polegać będą na wykonaniu przyłącza wody, przyłącza kanalizacji, wewnętrznej instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni.

Instalacje słaboprądowe

Roboty polegać będą na wykonaniu instalacji sygnalizacji włamania, instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji teleinformatycznej i instalacji AV i zasilania do projektora.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Wymagania dotyczące wykonania  i odbioru poszczególnych  robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawarte są w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.                           Zakres zamówienia obejmuje również roboty nie objęte przedmiarem, a niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga!

1. Przedmiary robót mają charakter orientacyjny i Zamawiający wymaga   przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Prace konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, a nie objęte przedmiarami robót nie stanowią robót dodatkowych.

2. Podane w SIWZ, w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
w załącznikach znaki towarowe materiałów, urządzeń, patenty lub ich pochodzenie są wyłącznie przykładowymi nazewnictwami, nie wiążącymi oferenta. Zapisy te należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia lub sprzętu ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający  dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne (materiały, urządzenia, sprzęt) będą posiadały parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż te, które są określone w przedmiotowych dokumentach.

Uzupełnieniem opisu technicznego w zakresie specyfikacji technicznych są karty katalogowe zastosowanych materiałów. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe.

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta oraz nazwy oferowanego               materiału i udokumentowania jego jakości, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dopuszczającej proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV

Kod CPV 1: 45110000-1

Nazwa wg CPV 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Kod CPV 2: 45430000-0

Nazwa wg CPV 2: Pokrywanie podłóg i ścian

Kod CPV 3: 45210000-2

Nazwa wg CPV 3: Roboty budowlane w zakresie budynków

Kod CPV 4: 45260000-7

Nazwa wg CPV 4: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod CPV 5: 45410000-4

Nazwa wg CPV 5: Tynkowanie

Kod CPV 6: 45420000-7

Nazwa wg CPV 6: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod CPV 7: 45440000-3

Nazwa wg CPV 7: Roboty malarskie i szklarskie

Kod CPV 8: 45311200-2

Nazwa wg CPV 8: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 9: 45231300-8

Nazwa wg CPV 9: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Kod CPV 10: 45312100-8

Nazwa wg CPV 10: Instalacje przeciwpożarowych systemów alarmowych

Kod CPV 11: 45312200-9

Nazwa wg CPV: Instalacje przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt  6 ustawy pzp. Zamówienia uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Termin realizacji zamówienia - Budowa realizowana będzie w dwóch etapach:

Zakończenie pierwszego etapu – od dnia podpisania umowy do 30.09.2013 r., zakończenie drugiego etapu – do 30.06.2014 r.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :   Budowa realizowana będzie w dwóch etapach:

Zakończenie pierwszego etapu – od dnia podpisania umowy do 30.09.2013 r., zakończenie drugiego etapu – do 30.06.2014 r.

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBY DOKONYWANIA

OCENY  SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp  oraz wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

1.   posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa  nakładają obowiązek  ich posiadania ,

a) prowadzenia zarejestrowanej działalności  gospodarczej uprawniającą do wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia

b) posiadanie  koncesji, zezwolenia lub licencji potrzebnej do wykonania

przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat (2008, 2009, 2010, 2011,2012) zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane (nie wyłączając remontów generalnych o wartości minimum 1.100.000 zł netto  każda  podobna z rodzaju do przedmiotu zamówienia, tj. obejmująca wykonanie robót konstrukcyjno-bud lub termomodernizacyjne; elektryczne, wod-kan potwierdzone referencjami.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimalną  1.100.000,00 zł.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w niniejszej SIWZ oraz dostarczą dokumenty wymagane w SIWZ.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- 6) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp.

Dla uznania ważności oferta musi zawierać n/w dokumenty:

1. wypełniony formularz oferty wg wzoru – zał. nr 1 do SIWZ.

2. dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczenie  wykonawcy o spełnieniu warunków wymaganych art. 22 ust.1 Ustawy –   Prawo zamówień publicznych  wg wzoru – zał. nr 2 do SIWZ.

5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu –  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

6. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia,       że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty   zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

8.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku,  o którym mowa w punkcie III.2 SIWZ.

8.2 Dokument lub dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wskazane  w wykazie,              o którym mowa w pkt. 8.1 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                         i prawidłowo ukończone.

9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimalną  1.100.000 zł.

10. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

11. Personel - wykaz  osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wymagane jest oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywania zamówienia posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy, w oparciu o które  wykonywane będzie zamówienie, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Kierownik robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno budowlanej – doświadczenie minimum 3 lata, Kierownik robót instalacji sanitarnych – doświadczenie minimum 3 lata, Kierownik robót elektrycznych – doświadczenie minimum 3 lata  (zgodnie z załącznikiem nr 6- wzór )

12. Wykaz niezbędnych  do wykonania  narzędzi i urządzeń  jakimi

dysponuje wykonawca  (zgodnie załącznikiem nr 7 – wzór  )

13. zaparafowany projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 8 – wzór)

14. Udzielenie gwarancji  na minimum  na 5 lat w zakresie należytego

wykonania  robót (załącznik nr 1 do umowy)

15. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
( zgodnie z załącznikiem nr 9 – wzór)

W przypadku  Wykonawcy  mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. /Dz.U. Z 2009 r. nr 226 poz. 1817/, w związku z powyższym, zamiast dokumentów o których mowa: w pkt 4, 7 i 8 -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i         zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w pkt 1. lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,  o którym mowa w pkt 1. lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt  2. stosuje się odpowiednio.

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

Dokumenty złożone w formie oryginałów nie muszą być podpisane przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą „Za zgodność                          z oryginałem”  i  poświadczone za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzony w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, metodą warunku granicznego „spełnia / nie spełnia”.

WADIUM

Ustala się wadium w wysokości  35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

KRYTERIA OCENY OFERT :

Kryterium            cena           waga  100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cielądzu 
pokój nr 9 nie później niż do dnia 17 kwietnia 2013 r.  do   godz. 09:00

MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi  w dniu 17 kwietnia 2013r. 
o godz. 09:30 w Urzędzie Gminy Cielądz  pokój  nr 20

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTY

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE  DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie  przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej

PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃPUBLICZNYCH   29.03.2013r godz.13:52  Nr 126452-2013

WÓJT GMINY CIELĄDZ

PAWEŁ KRÓLAK