Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr Or. SO

(Istotne postanowienia treści umowy – projekt)

W dniu ……………… roku w Cielądzu  pomiędzy:

Gminą  Cielądz, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez

Wójta Gminy - Pana Pawła Królak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Gabrieli Milczarskiej, a ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w SIWZ stanowiącej integralną część umowy na podstawie, której realizowany jest jej przedmiot.

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4. Odbiór końcowy - protokolarne, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania.

5. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony 
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

6. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia 
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

7. Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna o której mowa 
w art.33 Kodeksu cywilnego, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł  umowę 
o wykonanie części przedmiotu umowy.

8. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani  przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy realizacji zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa budynku Świetlicy Środowiskowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Kuczyzna”

2. Szczegółowy zakres  robót budowlanych  jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać  podczas realizacji zamówienia został określony w oparciu o następujące projekty budowlane będące integralną częścią umowy:

1) Projekt Budowlany Przebudowa świetlicy środowiskowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Kuczyzna

2) Projekt Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej  Przebudowa świetlicy środowiskowej 
w miejscowości Kuczyzna Gm. Cielądz

3) Projekt Budowlano – Wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 na działce 43, obręb Nr 9, do budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Kuczyzna, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie

4) Projekt Budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody ciepłej i kanalizacji sanitarnej projektowanej przebudowie Świetlicy Środowiskowej na działce Nr 43, obręb Nr 9, w miejscowości Kuczyzna, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie

§ 3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie placu budowy,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie terenu budowy,

3) opracowanie planu BIOZ, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, 
a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy,

8) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót w branży sanitarnej 
i elektrycznej,

9) uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnych opinii projektanta,

10) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

12)  uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w pomieszczeniu  (miejscu składowania) oraz na terenie wykonywanych robót.

4. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania jeżeli będzie to wynikało z wad przedmiotu zawinionych przez Wykonawcę.

5. Wykonawca przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, aż do chwili o której mowa 
w ust.2 pkt.12) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust.2 pkt.11) oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizacją umowy,  jak również przy okazji  jej wykonywania.

Odpowiedzialność ta  rozciąga się również na szkody wynikłe z zachowań podwykonawców i innych osób z których pomocy lub usług  korzysta Wykonawca.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności 
z dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy – do 31 października 2013 r.

3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego w tym  przekazanie Zamawiającemu wszystkich  dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

4. Ustala się, że rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§ 6.

Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych  po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą:  kierownik budowy/robót oraz odpowiedni inspektor branżowy nadzoru inwestorskiego.

4. W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownik budowy, kierownicy robót oraz inspektorzy branżowi  nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) oświadczenia kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

3) rozliczenia rzeczowego i finansowego wykonanych robót podpisanego przez kierownika budowy,

4) podpisanej karty gwarancyjnej,

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, 
od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. O osiągnięciu gotowości robót do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego. Termin do wyznaczenia daty odbioru  biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia na piśmie. Na tej podstawie  Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się 
z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku uznaje się, że przedmiotowe roboty nie zostały przez Wykonawcę zakończone.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminach ustalonych  w ust. 6 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to uznaje się, że przedmiotowe roboty zostały przez Wykonawcę wykonane w ustalonym terminie odbioru.

Postanowienie ust.10 stosuje się odpowiednio.

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych 
z odbiorem w wyznaczonym przez siebie terminie albo nie wyznaczy terminu odbioru zgodnie z postanowieniem ust. 5 i 6  Wykonawca może  dokonać odbioru  przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor   nadzoru  inwestorskiego - zawiadamiając 
o tym  Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 i 6  niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe

w łącznej kwocie  ……………………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……………zł

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie brutto ………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta:

…………………………………………………………

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
i przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru  końcowego z zastrzeżeniem § 6 ust.10.

4.  Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9.

Rękojmia za wady,  gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad, lub jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie 
i treści określonej w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu zadania do udzielenia gwarancji poprzez podpisanie karty gwarancyjnej.

10. Jeżeli w toku odbioru stwierdzono istnienie wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może

według swego uznania:

a) odstąpić od umowy w całości lub w części,

b) żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,

c) obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszenia się wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

§ 10.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez  dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. W przypadku wystąpienia robót, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania projektu budowlanego  i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, a konieczność ich wykonania zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego zostaną one wykonane i rozliczone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 Pzp.

3. Wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe , których konieczność wykonania zostanie

potwierdzona przez inspektora nadzoru  inwestorskiego zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy,  na podstawie  sporządzonego protokółu odbioru wykonanych robót.

§ 12.

Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują  kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady

stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

2) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego, w wysokości 10 % całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

3) za nieterminową realizację robót poszczególnych etapów realizacji zadania – 
w  wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany etap robót za każdy dzień zwłoki.

3.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie  jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn, a także za  spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać zakończony, przy czym w przypadku odbioru końcowego pod uwagę brane będzie całkowite wynagrodzenie brutto o którym mowa w § 7 ust.1 umowy

5.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

6.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego  usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

7.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

§ 13.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu wystąpienia siły wyższej zobowiązana jest o jej zajściu i ustaniu powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. 	Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2010 r. Nr 113  poz.759 ze zmianami), ustawy z dnia 	07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na osoby trzecie cesji wierzytelności przysługującej mu  z tytułu  realizacji Umowy.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane:

-  listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę,

-  listem poleconym,

-  innym potwierdzonym doręczeniem,

-	drogą faksową – w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do każdorazowego zwrotnego potwierdzania nadawcy otrzymania pisma faksem,

pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Cielądz

96-214 Cielądz

Cielądz 59

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów  nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

Załącznik nr 1.: Wzór gwarancji.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu lub miedzy stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest do pisemnego wezwania strony przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę wezwaną w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania stanowi podstawę do podania rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1. Wzór gwarancji.

Zał. nr 1 do Umowy nr ……………  z dnia………………

KARTA GWARANCYJNA - wzór

określająca uprawnienia Zamawiającego/ Użytkownika/ z tytułu gwarancji jakości

1.  Przedmiotem karty gwarancyjnej są: roboty budowlane wykonane przy realizacji  zadania

pn. : ,, Przebudowa budynku Świetlicy Środowiskowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Kuczyzna”

2. Nazwa budowy: ,, Przebudowa budynku Świetlicy Środowiskowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Kuczyzna”

3. Nazwa miejscowości, ulicy i numer posesji: Kuczyzna dz. nr ew. 43, obręb nr 9 Kuczyzna, 96-214  CIELĄDZ

4. Gwarancja została udzielona na urządzenia zamontowane, materiały wbudowane
i roboty budowlano –montażowe związku z ,, Przebudowa budynku Świetlicy Środowiskowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Kuczyzna”

Zakres prac przy realizacji zadania obejmował:

Roboty budowlane

Roboty polegać będą na robotach rozbiórkowych, robotach remontowych wewnętrznych i robotach remontowych zewnętrznych.

Zakres przebudowy.

Projektuje się wykonanie następujących robót budowlanych umożliwiających użytkowanie budynku zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących warunków technicznych:

- Wykonanie w części przebudowywanej nowych ścianek działowych.

- Wykonanie przekuć drzwiowych w ścianach nośnych z wykonaniem nowych nadproży prefabrykowanych typu L19.

- Na ścianach i sufitach w pomieszczeniach świetlicy należy skuć i wykonać nowe tynki cem. –wap. kat III oraz pomalować ściany w pomieszczeniach 1 i 4, a także wykonać licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazienkach.

- Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego opracowania załączonego do niniejszej dokumentacji).

- Wymiana okien istniejących na okna z PCV z szybami zespolonymi

- Wykonanie robót wykończeniowych:

- wykonanie nowych posadzek i cyklinowanie podłogi wraz z lakierowaniem oraz   malowania ścian wewnętrznych.

- Rozebranie wiatrołapu.

- Wykonanie nowych schodów wejściowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz nowe zadaszenie nad drzwiami wejściowymi wg. rys. technicznych.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Roboty polegać będą na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego do budynku

W ramach projektowanej inwestycji oraz w celu sprawnego funkcjonowania posiadała  będzie  lokalne przyłącze kanalizacji sanitarnej Dn-160 PVC wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe.

Przyłącze kanalizacyjne:

Rurociąg kanalizacyjny PCV  Dn-160  			9 mb

Zbiornik na ścieki		 				1 szt

Wewnętrzna instalacja wodociągowa i sanitarna

Roboty polegać będą na robotach ziemnych i robotach montażowych.

W ramach projektowanej inwestycji oraz w celu sprawnego funkcjonowania posiadała  będzie  nową wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną.

Instalacja wodociągowa:

Rurociągi stalowe fi 25   		28mb

Zawory przelotowe			3szt

Montaż baterii 			3szt

Zlewozmywak 			1szt

Umywalka 				2szt

WC kompakt 				2szt

Pisuar 					1szt

Elektryczny podgrzewacz wody 1szt

Instalacja kanalizacyjna:

Rurociągi PCV fi 160 		3m

Rurociągi PCV fi 110 		8m

Rurociągi PCV fi 50 			8m

Instalacja elektryczna

Roboty polegać będą na

- ułożeniu częściowo nowej instalacji elektrycznej;

- montażu gniazd instalacyjnych  wtyczkowych;

-montażu łączników i przycisków instalacyjnych bryzgoszczelnych;

-montażu opraw oświetleniowych przykręcanych.

Szczegółowy zakres robót został zawarty jest w Projektach  budowlanych

1) Projekt Budowlany Przebudowa świetlicy środowiskowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Kuczyzna

2) Projekt Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej  Przebudowa świetlicy środowiskowej 
w miejscowości Kuczyzna Gm. Cielądz

3) Projekt Budowlano – Wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 na działce 43, obręb Nr 9, do budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Kuczyzna, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie

4) Projekt Budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody ciepłej i kanalizacji sanitarnej projektowanej przebudowie Świetlicy Środowiskowej na działce Nr 43, obręb Nr 9, 
w miejscowości Kuczyzna, gmina Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie

5. Data przekazania obiektu budowlanego do użytkowania:

6. Ogólne warunki gwarancji jakości.

  - Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną obiekt budowlany  został wykonany zgodnie z umową, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

  - Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych /wpisanych/ w prowadzonym przez Zamawiającego /Użytkownika/ „Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw” i zgłoszonych przez Niego w okresie trwania gwarancji  jakości, określonym w pkt. 8.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego /Użytkownika/, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych /szczególnie/ uciążliwych/ nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

  - Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego /Użytkownika/ przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

  - Jeżeli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a ) siły wyższej, przez co Strony rozumieją: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,

b) normalnego zużycia budynku lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.   Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od dnia odbioru obiektu

przez Zamawiającego /Użytkownika/ wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia

się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych

urządzeń.

Czas trwania gwarancji wynosi: zgodnie z mową z dnia …………. 24  miesiące.

- Nie wymienione wyżej elementy składowe obiektu budowlanego podlegają gwarancji jakości w okresie – jak w umowie.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i możliwości usunięcia Zamawiający /Użytkownik/ zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokółu przekazania budynku do eksploatacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie.

Warunki gwarancji przyjął

Zamawiający /Użytkownik/                                                                 Wykonawca