Urząd Gminy w Cielądzu Cielądz dnia 08.05.2014

96-214 Cielądz

Cielądz 59

Dotyczy sprawy: Or. SO 271.8.2014

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierzchowach- poprawa jakości wody II etap

W dniu 05.05.2014 wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi.

Proszę o wyjaśnienie czy Inwestor nie wpisał błędnie terminu zakończenia realizacji zamówienia w punkcie 4 SIWZ "**Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2014 r."** Czy nie powinien być wpisany termin 30 września 2015 r. ponieważ obecnie wskazany przez Inwestora termin jest nierealny.

Odpowiedź: Termin realizacji zadania zostanie zmieniony – nowy termin realizacji – do 30 listopada 2014.

 Wójt Gminy Cielądz

 Paweł Królak